 สรุปผลการดำเนินงาน 
 โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี
 ปีงบประมาณ  2563




















 
กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ





					บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ	กองส่งเสริมการเกษตร       องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย   โทร  044-848695
ที่   ชย 71705 /	-		วันที่     24     กุมภาพันธ์     2564		            
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี  เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
	ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.  2563  ตาม แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  
		-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี  และหรือที่มีลักษณะกิจกรรมประเภทเดียวกัน  จำนวน  50,000  บาท   และได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี  ขึ้น ในวันที่ 24  มิถุนายน  2563   บริเวณที่สาธารณะโคกกอย  หมู่ที่ 10 บ้านโคกมั่งงอย    ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 22,750  บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
		บัดนี้ กองส่งเสริมการเกษตร  ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี  ประจำปีงบประมาณ  2563  เสร็จสิ้นลงแล้ว  ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                          (ลงชื่อ)………………………………..
(นางสาวบุหงา    พิจิตร)
[bookmark: _GoBack]   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


                 (ลงชื่อ)………………………………………
          	 (นายธุวชิต      เจริญเกียรติ)
           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-อนุมัติ/ดำเนินการ
                         (ลงชื่อ)……………………………………………..………………..
                                              (นายสามารถ     หิรัญคำ)
                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย


สารบัญ
เรื่อง					หน้า
									  
คำนำ										  ก
สารบัญ										  ข
รายงานผลการดำเนินงาน							  1
เอกสารประกอบ
	1.โครงการที่ได้รับอนุมัติ		
	2.กำหนดการ / คำกล่าวเปิด-ปิดงาน/สูจิบัตร
	3.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
	4.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
		-  หนังสือติดต่อ/หนังสือขอความร่วมมือ		
	5.ภาคผนวก
	6.ภาพประกอบโครงการ
	7.อื่นๆ
		-รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
















ก

คำนำ

		ด้วยกองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี ในวันที่  24   มิถุนายน  2563    ณ บริเวณที่สาธารณะโคกกอย  หมู่ที่ 10 บ้านโคกมั่งงอย    ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน  เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ   ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว   และเพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ”ของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น   เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงได้สรุปผลการดำเนินโครงการดังกล่าว และได้ติดตามผล  เพื่อรับทราบปัญหา  อุปสรรคการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุง  และพัฒนาการดำเนินโครงการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		ในโอกาสนี้  ผู้จัดโครงการขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้โครงการสำเร็จลุล่วง  บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นอย่างดี
	




(นางสาวบุหงา    พิจิตร)
							  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  วันที่         ตุลาคม    2563
             








รายงานผลการดำเนินงาน
                โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี
                               วันที่    24    มิถุนายน    2563
บริเวณที่สาธารณะโคกกอย  หมู่ที่ 10 บ้านโคกมั่งงอย    ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

1.ตามแผนงานการเกษตร   งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
2.หลักการและเหตุผล
	ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และโดยวันที่  3 มิถุนายน  เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
ปัจจุบันโลก กำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโนระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
  	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย  จึงได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี  ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตรับผิด  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกต้นไม้  กำหนดให้มีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม  ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม  โดยนำหลักธรรมาภิบาล  อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน  โดยคณะผู้บริหาร  พนักงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย  ได้ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านโคกมั่งงอย หมูที่ 2 , หมู่ที่ 10 และบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 , พลังมวลชนต่าง ๆ เช่น ผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 


และผู้พิการบ้านโคกมั่งงอย คณะครู ,นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ),อปพร.  อส.ปปส. , ตำรวจบ้าน  , อสม, กลุ่มองค์กรสตรี และประชาชนทั่วไป  ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชน  ร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในชุมชน  ต่อไป

3.วัตถุประสงค์
	3.1) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน
3.3) เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ   ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3.4) เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ”ของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น	
4.วิธีดำเนินการ
           4.1) จัดทำโครงการ  เสนอขออนุมัติโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
4.2) ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆและประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
4.3) เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ และจัดเตรียมพันธุ์ไม้
4.4)  ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามที่กำหนด    โดยมีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆและประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
       4.5) จัดให้มีกิจกรรมการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและติดตามผล
       4.6) สรุปผล  รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
5.เป้าหมาย
5.1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากพลังมวลชนต่าง ๆ  เช่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย  พนักงาน  ลูกจ้าง,คณะครู ,นักเรียน, ผู้นำชุมชนต่างๆ, อสม ,กลุ่มองค์กรสตรีและชาวบ้านทั่วไป จำนวน  100  คน
	ผล : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน   85  คน
6.งบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      พ.ศ.  2563 ตาม   แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี  จำนวน  50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการฯ
	ลำดับที่
	รายการเบิกจ่าย
	งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้(บาท)
	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง(บาท)
	คงเหลือ(บาท)

	1
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุดๆละ 10 บาท
	2,000.-
	2,000.-
	-

	2
	ค่าจัดทำป้ายโครงการ	                  
	500.-  
	500.-  
	-

	3
	ค่าพันธ์ไม้และวัสดุปลูก   ได้แก่
-ต้นอินทนิล  จำนวน  200  ต้นๆละ  35.-บาท
-ต้นเสลา     จำนวน  200  ต้นๆละ  35.-บาท
-ดินผสมพร้อมปลูก  จำนวน  150 ถุงๆละ   35.-บาท
-มะพร้าวสับ จำนวน  10  กระสอบๆละ  100.-บาท

	
7,000.-
7,000.-
5,250.-

1,000.-
	
7,000.-
7,000.-
5,250.-

1,000.-
	
       -
       -
        -

        -

	รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการทั้งหมด
(สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	22,750
	22,750
	27,250


7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1) เป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7.2) ภูมิทัศน์บริเวณรอบๆที่สาธารณะโคกกอย ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล          โคกมั่งงอย   อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  ได้รับการฟื้นฟู ให้มีความร่มรื่น อุดมสมบูรณ์
          7.3) ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          7.4)เป็นกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่มีส่วนร่วมจากพลังมวลชนต่าง ๆ  อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนที่มีความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชนในอนาคตต่อไป

8.การประเมินผลโครงการ
	การจัดโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่  สมาชิก อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมปลูกต้นไม้  สร้างจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้แสดงพลังสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนที่มีความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชนในอนาคตต่อไป
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ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี
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