แบบ  ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน  กองช่าง    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด   30   กันยายน   2564

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ กิจกรรมด้านการควบคุมงาน ก่อสร้าง งานจ้าง วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาจ้าง | -บุคลากรที่แต่งตั้งตามระเบียบฯ ไม่เพียงพอที่จะควบคุมงานหลายๆที่ดำเนินการไปพร้อมๆกันเพราะกิจกรรมมีจำนวนมากที่ต้องดำเนินการในห้วงเดียวกัน -เครื่องมือในการทดสอบต่างๆไม่เพียงพอเหมือนหน่วยงานใหญ่ๆเช่นฝ่านวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม | - มีการแบ่งแผนดำเนินงานประจำปีให้กระจายตัวมากที่สุดไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในห้วงเดือนเดียวกันมากไป -กำชับผู้ควบคุมงานจ้าง ของหน่วยงานให้เอาใจใส่และควบคุมอย่างใกล้ชิดขึ้น -ออกตรวจสอบกรณีงานมีปัญหาในการดำเนินการ | -ดูจากคุณภาพของงานจ้างก่อสร้าง -มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด -มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน | -บุคลากรที่แต่งตั้งตามระเบียบฯ ไม่เพียงพอที่จะควบคุมงานหลายๆโครงการพร้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ สาเหตุ มีงบประมาณในการเพิ่มบุคลากรน้อย จึงยังเสี่ยงที่ผู้รับจ้างจะไม่ปฏิบัติตามแบบและรายการ | - แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง ที่มีความสามารถควบคุมงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น - แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยนายช่างโยธาผู้ควบคุมงานจ้างได้ควบคุมได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น -. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบ หมายอย่างสม่ำเสมอ | กองช่าง |

แบบ  ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด   30   กันยายน   2564

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒. กิจกรรมด้านการ สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา กำหนดราคากลาง วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อเพิ่มทักษะการสำรวจออกแบบ ประมาณราคา งานก่อสร้าง กำหนดราคากลาง ของ องค์กร | -การสำรวจ ออกแบบ ยัง ไม่ละเอียดพอ จึงอาจทำให้การประมาณการราคา สูง หรือ ต่ำ กว่าที่ควรจะเป็น -การประมาณการ หรือ กำหนดราคากลางบางรายการ ทำได้ยากเนื่องจากบุคลากร ไม่ชำนาญหรือไม่เคยกำหนดมาก่อน | -.เพิ่มความรู้ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะ เช่น การ ดูราคากลางจากเว็บไซด์ พาณิชย์ จังหวัด ดูราคา วัสดุ ค่าแรง หนังสือสั่งการ จาก เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ อื่นๆ ใช้ FACTOR F ในการคำนวณราคากลาง -ส่งบุคลากรออบรมด้าน | - ตรวจสอบราคาสูงหรือต่ำเกินไปจากกิจกรรมโครงการ ต่างๆเทียบเคียงกับท้องถิ่นข้างเคียงและส่วนราชการอื่น -ตรวจสอบรูปแบบที่ออกแบบเทียบเคียงกับ | -การสำรวจ ออกแบบ ยัง ไม่ละเอียดพอ จึงอาจทำให้การประมาณการราคา สูง หรือ ต่ำ กว่าที่ควรจะเป็น -การประมาณการ หรือ กำหนดราคากลางบางรายการ ทำได้ยากเนื่องจากบุคลากร ไม่ชำนาญหรือไม่เคยกำหนดมาก่อน | -.เพิ่มความรู้ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะ เช่น การ ดูราคากลางจากเว็บไซด์ พาณิชย์ จังหวัด ดูราคา วัสดุ ค่าแรง หนังสือสั่งการ จาก เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ อื่นๆ ใช้ FACTOR F ในการคำนวณราคากลาง -.สำรวจ ออกแบบ ด้วย | กองช่าง |

แบบ  ปค. ๕

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -การออกแบบบางอย่างทำในเวลาจำกัด รายละเอียดแบบน้อย เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีในการสำรวจบางงาน | การสำรวจ ราคากลางอย่างสม่ำเสมอ | แบบมาตรฐานหลายๆหน่วยงาน | -การออกแบบบางอย่างทำในเวลาจำกัด รายละเอียดแบบน้อย เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีในการสำรวจบางงาน | ความรอบคอบขึ้นให้เต็มความสามารถ และโดย นายช่างโยธาสำรวจ ผอ.กองช่าง ตรวจสอบอีกชั้น ก่อนเสนผู้บังคับบัญชา ถัดขึ้น ไป -ออกแบบ สิ่งก่อสร้างให้แข็งแรงขึ้น ตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -งานที่ออกแบบไม่ได้ก็ได้ขอความร่วมมือประสานขอหน่วยงานอื่นออกแบบให้และประสานของบประมาณ ต่อไป |  |

แบบ  ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน  กองช่าง    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด   30   กันยายน   2564

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓. กิจกรรมด้านการ ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย จากการซ่อมแซม - ประชาชนเดินทางในเวลากลางคืน ปลอดภัยขึ้น | - ไม่มีรถกระเช้าในการซ่อมแซมที่ช่วยและ สถานที่ซ่อมบางซอย ถนนแคบเข้าซ่อมลำบาก | - ๑.กำชับนายช่างไฟฟ้าเพิ่มความรอบคอบในการทำงาน ๒.ขอความร่วมมือจาก สำนักปลัดสนับสนุนรถน้ำและบุคลากรช่วยในการช่วยขับรถซ่อมไฟฟ้าให้เนื่องจากไม่มีรถกระเช้าและบุคลากรหลักของกองในการช่วยงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ | -มีการนำเสนอแผนการออกซ่อมแซมให้แก่ ผู้บังคับบัญชาทราบเสมอเพื่อขออนุมัติซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ -มีการรายงาน ผลการซ่อมแซม ให้ผู้บังคับบัญชา และ ผู้บริหารทราบ | - ไม่มีรถกระเช้าในการซ่อมแซมที่ช่วยและ สถานที่ซ่อมบางซอย ถนนแคบเข้าซ่อมลำบาก - การซ่อมแซมทำได้ล่าช้า บางช่วงเช่น ฤดูฝนเพราะจะอันตรายหากฝนตกหรือ นายช่างไฟฟ้าติดช่วยงานกิจกรรมขององค์กร หรือ ผู้สนับสนุนการซ่อมติดภารกิจอื่น | ๑.กำชับนายช่างไฟฟ้าเพิ่มความรอบคอบในการทำงาน ๒.ขอความร่วมมือจาก สำนักปลัดสนับสนุนรถน้ำและบุคลากรในการช่วยขับรถน้ำช่วยซ่อมไฟฟ้า ๓. ให้นายช่างไฟฟ้ามีการแต่งตัวที่มิดชิดรัดกุม และมีอุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมที่สมบูรณ์ ขึ้น | กองช่าง |

(ลงชื่อ) ........................................................

(นายชัยยัณต์  ไพศาลฤทธิ์)

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่   5    เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2564