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	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
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	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	๑ กิจกรรมด้านการควบคุมงาน ก่อสร้าง งานจ้าง 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาจ้าง

	-บุคลากรที่แต่งตั้งตามระเบียบฯ ไม่เพียงพอที่จะควบคุมงานหลายๆที่ดำเนินการไปพร้อมๆกันเพราะกิจกรรมมีจำนวนมากที่ต้องดำเนินการในห้วงเดียวกัน
-เครื่องมือในการทดสอบต่างๆไม่เพียงพอเหมือนหน่วยงานใหญ่ๆเช่นฝ่านวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม
	- มีการแบ่งแผนดำเนินงานประจำปีให้กระจายตัวมากที่สุดไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในห้วงเดือนเดียวกันมากไป
-กำชับผู้ควบคุมงานจ้าง ของหน่วยงานให้เอาใจใส่และควบคุมอย่างใกล้ชิดขึ้น
-ออกตรวจสอบกรณีงานมีปัญหาในการดำเนินการ
	-ดูจากคุณภาพของงานจ้างก่อสร้าง 
-มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด
-มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน
	-บุคลากรที่แต่งตั้งตามระเบียบฯ ไม่เพียงพอที่จะควบคุมงานหลายๆโครงการพร้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ สาเหตุ มีงบประมาณในการเพิ่มบุคลากรน้อย จึงยังเสี่ยงที่ผู้รับจ้างจะไม่ปฏิบัติตามแบบและรายการ

	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง ที่มีความสามารถควบคุมงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
- แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยนายช่างโยธาผู้ควบคุมงานจ้างได้ควบคุมได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
-. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบ หมายอย่างสม่ำเสมอ       

	กองช่าง
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	๒. กิจกรรมด้านการ สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา  กำหนดราคากลาง วัตถุประสงค์ของการควบคุม
- เพื่อเพิ่มทักษะการสำรวจออกแบบ ประมาณราคา งานก่อสร้าง กำหนดราคากลาง ของ องค์กร

	-การสำรวจ ออกแบบ ยัง ไม่ละเอียดพอ จึงอาจทำให้การประมาณการราคา สูง หรือ ต่ำ กว่าที่ควรจะเป็น
-การประมาณการ หรือ กำหนดราคากลางบางรายการ ทำได้ยากเนื่องจากบุคลากร ไม่ชำนาญหรือไม่เคยกำหนดมาก่อน
	-.เพิ่มความรู้ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะ เช่น การ ดูราคากลางจากเว็บไซด์  พาณิชย์ จังหวัด ดูราคา วัสดุ ค่าแรง หนังสือสั่งการ จาก เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ อื่นๆ ใช้ FACTOR F ในการคำนวณราคากลาง 
-ส่งบุคลากรออบรมด้าน
	- ตรวจสอบราคาสูงหรือต่ำเกินไปจากกิจกรรมโครงการ ต่างๆเทียบเคียงกับท้องถิ่นข้างเคียงและส่วนราชการอื่น
-ตรวจสอบรูปแบบที่ออกแบบเทียบเคียงกับ
	-การสำรวจ ออกแบบ ยัง ไม่ละเอียดพอ จึงอาจทำให้การประมาณการราคา สูง หรือ ต่ำ กว่าที่ควรจะเป็น
-การประมาณการ หรือ กำหนดราคากลางบางรายการ ทำได้ยากเนื่องจากบุคลากร ไม่ชำนาญหรือไม่เคยกำหนดมาก่อน
	-.เพิ่มความรู้ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะ เช่น การ ดูราคากลางจากเว็บไซด์  พาณิชย์ จังหวัด ดูราคา วัสดุ ค่าแรง หนังสือสั่งการ จาก เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ อื่นๆ ใช้ FACTOR F ในการคำนวณราคากลาง 
-.สำรวจ ออกแบบ ด้วย
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	-การออกแบบบางอย่างทำในเวลาจำกัด รายละเอียดแบบน้อย เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีในการสำรวจบางงาน
	การสำรวจ ราคากลางอย่างสม่ำเสมอ
	แบบมาตรฐานหลายๆหน่วยงาน
	-การออกแบบบางอย่างทำในเวลาจำกัด รายละเอียดแบบน้อย เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีในการสำรวจบางงาน
	ความรอบคอบขึ้นให้เต็มความสามารถ และโดย นายช่างโยธาสำรวจ ผอ.กองช่าง ตรวจสอบอีกชั้น ก่อนเสนผู้บังคับบัญชา ถัดขึ้น ไป
-ออกแบบ สิ่งก่อสร้างให้แข็งแรงขึ้น ตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
-งานที่ออกแบบไม่ได้ก็ได้ขอความร่วมมือประสานขอหน่วยงานอื่นออกแบบให้และประสานของบประมาณ ต่อไป
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	๓. กิจกรรมด้านการ ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ
 วัตถุประสงค์ของการควบคุม
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย จากการซ่อมแซม
- ประชาชนเดินทางในเวลากลางคืน ปลอดภัยขึ้น

	- ไม่มีรถกระเช้าในการซ่อมแซมที่ช่วยและ สถานที่ซ่อมบางซอย ถนนแคบเข้าซ่อมลำบาก
	- ๑.กำชับนายช่างไฟฟ้าเพิ่มความรอบคอบในการทำงาน
๒.ขอความร่วมมือจาก สำนักปลัดสนับสนุนรถน้ำและบุคลากรช่วยในการช่วยขับรถซ่อมไฟฟ้าให้เนื่องจากไม่มีรถกระเช้าและบุคลากรหลักของกองในการช่วยงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

	-มีการนำเสนอแผนการออกซ่อมแซมให้แก่ ผู้บังคับบัญชาทราบเสมอเพื่อขออนุมัติซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
-มีการรายงาน ผลการซ่อมแซม ให้ผู้บังคับบัญชา และ ผู้บริหารทราบ
	- ไม่มีรถกระเช้าในการซ่อมแซมที่ช่วยและ สถานที่ซ่อมบางซอย ถนนแคบเข้าซ่อมลำบาก
- การซ่อมแซมทำได้ล่าช้า บางช่วงเช่น ฤดูฝนเพราะจะอันตรายหากฝนตกหรือ นายช่างไฟฟ้าติดช่วยงานกิจกรรมขององค์กร หรือ ผู้สนับสนุนการซ่อมติดภารกิจอื่น
	๑.กำชับนายช่างไฟฟ้าเพิ่มความรอบคอบในการทำงาน
๒.ขอความร่วมมือจาก สำนักปลัดสนับสนุนรถน้ำและบุคลากรในการช่วยขับรถน้ำช่วยซ่อมไฟฟ้า
๓. ให้นายช่างไฟฟ้ามีการแต่งตัวที่มิดชิดรัดกุม และมีอุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมที่สมบูรณ์ ขึ้น
	กองช่าง
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